KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN
QUẢN LÝ NHÂN SỰ (QLNS)

| Người thực hiện | Vũ Tuấn Anh |
| --- | --- |
| Thời gian | 15 tuần • 75 ngày làm việc |
| Công nghệ | Laravel 12 • Vue 3 + Vite + Pinia • MySQL • Redis |
| Định hướng | Vừa học vừa làm (Learning by Doing) • PSR-12 • DRY • KISS • Unit Test |

Mục tiêu tài liệu: Biến yêu cầu dự án QLNS thành kế hoạch triển khai theo ngày phù hợp với Intern PHP đang học việc, có checkpoint, kiểm thử và tài liệu bàn giao rõ ràng.

# MỤC LỤC ĐIỀU HƯỚNG NHANH

Chọn một mục bên dưới để chuyển nhanh đến phần cần đọc:

• Tổng quan lộ trình 75 ngày

• I. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN LÊN 75 NGÀY

• II. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI CHI TIẾT THEO NGÀY (75 NGÀY / 15 TUẦN)

– Phase 1: Môi trường, Nền tảng Core System & Auth (Tuần 1 - 3 / Ngày 01 - 15)

TUẦN 1: SETUP MÔI TRƯỜNG & THIẾT KẾ DATABASE (Ngày 01 - 05)

TUẦN 2: BACKEND AUTHENTICATION & RBAC (Ngày 06 - 10)

TUẦN 3: FRONTEND FOUNDATION & AUTH UI (Ngày 11 - 15)

– Phase 2: Module Phòng ban & Hồ sơ Nhân viên (Tuần 4 - 6 / Ngày 16 - 30)

TUẦN 4: MODULE PHÒNG BAN & SƠ ĐỒ TỔ CHỨC (Ngày 16 - 20)

TUẦN 5: BACKEND HỒ SƠ NHÂN VIÊN (EMPLOYEE MANAGEMENT) (Ngày 21 - 25)

TUẦN 6: FRONTEND HỒ SƠ NHÂN VIÊN (MULTI-TAB UI) (Ngày 26 - 30)

– Phase 3: Module Chấm công & Quản lý Nghỉ phép (Tuần 7 - 9 / Ngày 31 - 45)

TUẦN 7: MODULE CHẤM CÔNG (ATTENDANCE SYSTEM) (Ngày 31 - 35)

TUẦN 8: MODULE QUẢN LÝ NGHỈ PHÉP (LEAVE REQUEST) (Ngày 36 - 40)

TUẦN 9: REVIEW & HOÀN THIỆN LUỒNG CHẤM CÔNG - NGHỈ PHÉP (Ngày 41 - 45)

– Phase 4: Module Báo cáo & Tính lương (Tuần 10 - 12 / Ngày 46 - 60)

TUẦN 10: MODULE TÍNH LƯƠNG (PAYROLL) (Ngày 46 - 50)

TUẦN 11: BACKEND BÁO CÁO & THỐNG KÊ (Ngày 51 - 55)

TUẦN 12: FRONTEND DASHBOARD & BÁO CÁO (Ngày 56 - 60)

– Phase 5: Security & Realtime (Tuần 13 - 14 / Ngày 61 - 70)

TUẦN 13: SECURITY & REALTIME (Ngày 61 - 65)

TUẦN 14: HOÀN THIỆN & TỐI ƯU (Ngày 66 - 70)

– Phase 6: Testing, Tài liệu & Bàn giao (Tuần 15 / Ngày 71 - 75)

TUẦN 15: TESTING, CLEANUP CODE & BÀN GIAO DỰ ÁN (Ngày 71 - 75)

• III. QUY TRÌNH 6 BƯỚC THỰC HÀNH KHI LÀM MỖI TÍNH NĂNG

• IV. BẢN ĐỒ MÃ NGUỒN MẪU (CODE_MAP.md)

• V. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU CHI TIẾT

– A. Tiêu chí bắt buộc (Must Have)

– B. Tiêu chí mở rộng (Nice to Have)

– C. Điều kiện nghiệm thu

• VI. DANH SÁCH KIỂM TRA (CHECKLIST) THEO TUẦN

– Checklist Tuần 1–3: Setup & Auth

– Checklist Tuần 4–6: Phòng ban & Nhân viên

– Checklist Tuần 7–9: Chấm công & Nghỉ phép

– Checklist Tuần 10–12: Báo cáo & Tính lương

– Checklist Tuần 13–14: Security & Realtime

– Checklist Tuần 15: Testing & Bàn giao

# TỔNG QUAN LỘ TRÌNH 75 NGÀY   ↑ Mục lục

| Giai đoạn | Thời gian | Trọng tâm |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | Ngày 01–15 | Môi trường, Core System, Auth & RBAC |
| Phase 2 | Ngày 16–30 | Phòng ban & Hồ sơ nhân viên |
| Phase 3 | Ngày 31–45 | Chấm công & Nghỉ phép |
| Phase 4 | Ngày 46–60 | Payroll, Báo cáo & Dashboard |
| Phase 5 | Ngày 61–70 | Security, Realtime & Tối ưu |
| Phase 6 | Ngày 71–75 | Testing, Tài liệu & Bàn giao |

# I. LÝ DO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN LÊN 75 NGÀY   ↑ Mục lục

Phù hợp với năng lực Intern: Việc lên 75 ngày giúp giảm áp lực công việc hàng ngày, có đủ thời gian đọc hiểu code/hệ thống hiện tại, bổ sung kiến thức nâng cao (Laravel 12 & Vue 3 Composition API).

Quy trình chuẩn chỉnh: Dành thời gian thực hành bài bản 6 bước phát triển tính năng, viết PHPUnit Test đạt Coverage ≥ 80%, xử lý các trường hợp ngoại lệ (Edge Cases).

Đảm bảo chất lượng sản phẩm: Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ của một hệ thống QLNS hoàn chỉnh, sẵn sàng đưa vào vận hành thực tế.

# II. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI CHI TIẾT THEO NGÀY (75 NGÀY / 15 TUẦN)   ↑ Mục lục

Phase 1: Môi trường, Nền tảng Core System & Auth (Tuần 1 - 3 / Ngày 01 - 15)

## TUẦN 1: SETUP MÔI TRƯỜNG & THIẾT KẾ DATABASE (Ngày 01 - 05)   ↑ Mục lục

Ngày 01: Setup Docker Compose local (Nginx, PHP 8.2+, MySQL 8, Redis). Đọc tài liệu chuẩn code (PSR-12) và quy tắc đặt tên.

Ngày 02: Khởi tạo project Laravel 12 API & Vue 3 + Vite. Tìm hiểu cấu trúc thư mục (Controller, Service, Repository, Form Request).

Ngày 03: Thiết kế ERD tổng quan cho toàn bộ dự án QLNS (users, roles, permissions, employees, departments, attendances, leave_requests, payrolls, audit_logs).

Ngày 04: Viết Migrations trong Laravel kèm Indexing, Foreign Keys và Soft Deletes.

Ngày 05: Viết Seeders tạo dữ liệu mẫu chuẩn (Admin, HR, Manager, Employee). Chạy php artisan migrate:fresh --seed thành công không lỗi.

## TUẦN 2: BACKEND AUTHENTICATION & RBAC (Ngày 06 - 10)   ↑ Mục lục

Ngày 06: Cài đặt JWT Auth cho Laravel 12 API. Viết API Login, Logout, Me, Refresh Token.

Ngày 07: Viết Form Request Validation kiểm tra định dạng email, độ dài mật khẩu và SQL Injection prevention.

Ngày 08: Thiết kế hệ thống Phân quyền RBAC (Role-Based Access Control). Viết Custom Middleware kiểm tra Role & Permission.

Ngày 09: Xây dựng hệ thống Ghi log hệ thống (Audit Log) bằng Observer / Trait tự động bắt sự kiện Created/Updated/Deleted.

Ngày 10: Viết PHPUnit Test cho toàn bộ Module Authentication & RBAC (Bao gồm test 200 OK và 403 Forbidden).

## TUẦN 3: FRONTEND FOUNDATION & AUTH UI (Ngày 11 - 15)   ↑ Mục lục

Ngày 11: Cài đặt Vue Router, Pinia Store, Vuetify 3 vào Vue 3.

Ngày 12: Tạo authStore.js quản lý JWT Token, User Info, Permissions.

Ngày 13: Dựng giao diện Login UI. Cấu hình Axios Interceptor tự động đính kèm Token Header và bắt lỗi 401/403.

Ngày 14: Cấu hình Layout chính (Sidebar, Header, Breadcrumbs) và tích hợp Dark/Light Mode.

Ngày 15: Review & Refactor mã nguồn Phase 1. Viết tài liệu API Auth trên Postman/Swagger.

Phase 2: Module Phòng ban & Hồ sơ Nhân viên (Tuần 4 - 6 / Ngày 16 - 30)

## TUẦN 4: MODULE PHÒNG BAN & SƠ ĐỒ TỔ CHỨC (Ngày 16 - 20)   ↑ Mục lục

Ngày 16: Backend: Tạo Migration, Model, Request, Repository, Service, Controller cho phòng ban (Departments).

Ngày 17: Backend: Xử lý logic cơ cấu phòng ban dạng cây phân cấp (Tree Structure) & gán Trưởng phòng (Manager).

Ngày 18: Frontend: Viết departmentService.js và Pinia store useDepartmentStore.js.

Ngày 19: Frontend: Dựng UI Quản lý phòng ban (Xem danh sách, Thêm/Sửa/Xóa Modal, Sơ đồ cây tổ chức).

Ngày 20: Viết PHPUnit Test cho API Phòng ban và test UI hiển thị.

## TUẦN 5: BACKEND HỒ SƠ NHÂN VIÊN (EMPLOYEE MANAGEMENT) (Ngày 21 - 25)   ↑ Mục lục

Ngày 21: Xây dựng Model Employee, Migrations đầy đủ trường dữ liệu cá nhân, hợp đồng, tài khoản ngân hàng.

Ngày 22: Viết StoreEmployeeRequest và UpdateEmployeeRequest để Validate dữ liệu đầu vào chặt chẽ.

Ngày 23: Viết logic CRUD nhân viên trong EmployeeService.php và EmployeeRepository.php.

Ngày 24: Xử lý Upload/Storage cho ảnh đại diện và file PDF Hợp đồng lao động.

Ngày 25: Tối ưu truy vấn DB (Eager Loading tránh lỗi N+1), đánh Index cho tìm kiếm nhân viên và viết PHPUnit Test.

## TUẦN 6: FRONTEND HỒ SƠ NHÂN VIÊN (MULTI-TAB UI) (Ngày 26 - 30)   ↑ Mục lục

Ngày 26: Dựng EmployeeList.vue: Bảng danh sách nhân viên, Bộ lọc (Phòng ban, Trạng thái), Tìm kiếm, Phân trang.

Ngày 27: Dựng EmployeeDetail.vue dạng Multi-tab (Tab 1: Sơ yếu lý lịch, Tab 2: Hợp đồng, Tab 3: Lương/Phép).

Ngày 28: Xử lý hiển thị Form Thêm/Sửa nhân viên. Bắt lỗi Validation (422) từ Laravel và hiển thị ngay dưới ô nhập liệu.

Ngày 29: Tích hợp xem trước (Preview) tài liệu PDF Hợp đồng trực tiếp trên giao diện.

Ngày 30: Testing & Tối ưu performance hiển thị màn hình nhân viên.

Phase 3: Module Chấm công & Quản lý Nghỉ phép (Tuần 7 - 9 / Ngày 31 - 45)

## TUẦN 7: MODULE CHẤM CÔNG (ATTENDANCE SYSTEM) (Ngày 31 - 35)   ↑ Mục lục

Ngày 31: Backend: Tạo Model AttendanceLog, Migration. Thiết kế API Check-in / Check-out.

Ngày 32: Backend: Xử lý logic ghi nhận GPS (Tọa độ), IP Wifi công ty, tự động tính số giờ làm, đi muộn / về sớm.

Ngày 33: Frontend: Dựng UI AttendanceCheckin.vue tích hợp nút bấm Check-in, định vị GPS / Quét mã QR.

Ngày 34: Frontend: Dựng Bảng chấm công theo tháng/tuần dạng Lịch (Calendar View) trực quan.

Ngày 35: Viết PHPUnit Test tính toán số giờ công và test luồng chấm công.

## TUẦN 8: MODULE QUẢN LÝ NGHỈ PHÉP (LEAVE REQUEST) (Ngày 36 - 40)   ↑ Mục lục

Ngày 36: Backend: Tạo Model LeaveRequest, viết logic quản lý và tự động trừ quỹ phép năm của nhân viên.

Ngày 37: Backend: Xây dựng luồng Duyệt đơn nghỉ phép nhiều cấp (Pending → Manager Approved → HR Approved/Rejected).

Ngày 38: Backend: Tích hợp Laravel Queue gửi Email thông báo Realtime khi đơn nghỉ phép được duyệt/từ chối.

Ngày 39: Frontend: Dựng Form tạo đơn xin nghỉ phép dành cho Nhân viên.

Ngày 40: Frontend: Dựng màn hình LeaveManagement.vue dạng Bảng / Kanban dành cho Manager/HR duyệt 1-Click.

## TUẦN 9: REVIEW & HOÀN THIỆN LUỒNG CHẤM CÔNG - NGHỈ PHÉP (Ngày 41 - 45)   ↑ Mục lục

Ngày 41: Tích hợp logic: Nghỉ phép đã duyệt sẽ tự động cập nhật vào Bảng chấm công tổng hợp.

Ngày 42: Xử lý các Edge Cases (Đi muộn có lý do, Chấm công quên Check-out, Đơn phép trùng ngày).

Ngày 43: Viết Unit Test & Integration Test cho cả 2 module Attendance & Leave.

Ngày 44: Tối ưu hóa UI/UX trên giao diện di động (Responsive UI cho việc Check-in mobile).

Ngày 45: Review mã nguồn tuần 7-9 với Mentor.

Phase 4: Module Báo cáo & Tính lương (Tuần 10 - 12 / Ngày 46 - 60)

## TUẦN 10: MODULE TÍNH LƯƠNG (PAYROLL) (Ngày 46 - 50)   ↑ Mục lục

Ngày 46: Backend: Tạo bảng payrolls, payroll_details. Migration đầy đủ các trường (lương cơ bản, phụ cấp, khấu trừ, bảo hiểm, thuế).

Ngày 47: Backend: Viết logic tính lương tự động dựa trên dữ liệu chấm công, nghỉ phép, hợp đồng.

Ngày 48: Backend: Cấu hình công thức lương, phụ cấp, khấu trừ bảo hiểm/thuế, tự động chốt bảng lương hàng tháng.

Ngày 49: Frontend: Dựng PayrollList.vue hiển thị danh sách bảng lương với bộ lọc theo tháng/năm.

Ngày 50: Frontend: Dựng PayrollDetail.vue (Phiếu lương cá nhân - Payslip) và xuất file PDF/Excel.

## TUẦN 11: BACKEND BÁO CÁO & THỐNG KÊ (Ngày 51 - 55)   ↑ Mục lục

Ngày 51: Backend: Xây dựng API tổng hợp số liệu nhân sự (tổng số nhân viên, biến động nhân sự theo tháng/quý).

Ngày 52: Backend: Xây dựng API tỷ lệ đi làm/nghỉ phép, thống kê chi phí lương theo phòng ban.

Ngày 53: Backend: Tối ưu truy vấn báo cáo với Redis Cache để đảm bảo response time < 300ms.

Ngày 54: Viết PHPUnit Test cho các API báo cáo và thống kê.

Ngày 55: Review và tối ưu code module báo cáo.

## TUẦN 12: FRONTEND DASHBOARD & BÁO CÁO (Ngày 56 - 60)   ↑ Mục lục

Ngày 56: Frontend: Dựng Dashboard.vue với các widget tổng quan nhân sự (tổng số NV, mới tuyển, nghỉ việc).

Ngày 57: Frontend: Tích hợp biểu đồ ApexCharts/Chart.js hiển thị biến động nhân sự, tỷ lệ đi làm/nghỉ phép.

Ngày 58: Frontend: Dựng màn hình báo cáo chi phí lương theo phòng ban (dạng biểu đồ cột/tròn).

Ngày 59: Frontend: Tích hợp thông báo nhanh trên Dashboard (các sự kiện mới, đơn phép chờ duyệt).

Ngày 60: Tối ưu performance Dashboard (lazy loading, caching) và viết test UI.

Phase 5: Security & Realtime (Tuần 13 - 14 / Ngày 61 - 70)

## TUẦN 13: SECURITY & REALTIME (Ngày 61 - 65)   ↑ Mục lục

Ngày 61: Backend: Cài đặt Rate Limiting chi tiết cho từng API (Login, Register, API thường). Cấu hình Redis để lưu trạng thái rate limit.

Ngày 62: Backend: Triển khai Laravel WebSockets / Pusher cho Realtime:

Thông báo realtime khi có đơn phép mới (cho HR/Manager)

Thông báo khi phê duyệt đơn (cho Employee)

Thông báo Check-in/out realtime cho HR

Ngày 63: Frontend: Tích hợp Laravel Echo để nhận thông báo realtime. Dựng NotificationCenter.vue (Hệ thống thông báo trong app).

Ngày 64: Backend: Xây dựng hệ thống Notifications đa kênh (Email, In-app notification).

Ngày 65: Viết Unit Test và kiểm thử luồng thông báo realtime.

## TUẦN 14: HOÀN THIỆN & TỐI ƯU (Ngày 66 - 70)   ↑ Mục lục

Ngày 66: Tối ưu tổng thể hệ thống, kiểm tra performance tất cả API.

Ngày 67: Kiểm tra và fix bug còn tồn đọng từ các phase trước.

Ngày 68: Viết bổ sung Unit Test cho các module còn thiếu.

Ngày 69: Tối ưu giao diện Responsive trên mọi thiết bị.

Ngày 70: Review tổng thể toàn bộ dự án với Mentor.

Phase 6: Testing, Tài liệu & Bàn giao (Tuần 15 / Ngày 71 - 75)

## TUẦN 15: TESTING, CLEANUP CODE & BÀN GIAO DỰ ÁN (Ngày 71 - 75)   ↑ Mục lục

Ngày 71: Chạy toàn bộ PHPUnit Test suite (Đảm bảo Code Coverage ≥ 80%). Chạy kiểm thử tích hợp (Integration Test) cho toàn bộ luồng nghiệp vụ.

Ngày 72: Format toàn bộ mã nguồn Backend (PSR-12) và Frontend (ESLint/Prettier). Xóa code thừa, tối ưu import, comment không cần thiết.

Ngày 73: Báo cáo kiểm thử UAT, rà soát lại 100% Tiêu chí nghiệm thu. Kiểm tra bảo mật (Security Audit) cơ bản.

Ngày 74: Chuẩn bị Slide/Tài liệu báo cáo tổng kết quá trình Intern & Demo dự án. Viết hướng dẫn cài đặt và vận hành chi tiết (README.md).

Ngày 75: Báo cáo nghiệm thu dự án chính thức với Quản lý và Mentor. Bàn giao toàn bộ source code, tài liệu và hướng dẫn vận hành.

# III. QUY TRÌNH 6 BƯỚC THỰC HÀNH KHI LÀM MỖI TÍNH NĂNG   ↑ Mục lục

Bước 1 (Backend): Tạo DB Migration & Model (định nghĩa rõ kiểu dữ liệu, index, foreign key, soft deletes).

Bước 2 (Backend): Viết Form Request Validation (bắt lỗi dữ liệu kỹ càng từ đầu).

Bước 3 (Backend): Xử lý Business Logic ở Service & Repository Pattern (Sử dụng DB::beginTransaction() để an toàn dữ liệu).

Bước 4 (Backend): Khai báo Controller & API Route (Viết PHPUnit Test đảm bảo trả về HTTP Status Code chuẩn).

Bước 5 (Frontend): Viết API Service (Axios) & Pinia Store (lưu trữ State tập trung).

Bước 6 (Frontend): Dựng giao diện Component Vue 3 và hiển thị thông báo lỗi 422 chi tiết ngay tại ô nhập liệu.

# IV. BẢN ĐỒ MÃ NGUỒN MẪU (CODE_MAP.md)   ↑ Mục lục

Bảng dưới đây giúp tra cứu nhanh vị trí Frontend, Backend, Database và API của từng module chính. Nên duy trì file CODE_MAP.md trong suốt quá trình phát triển.

| Tính năng | Frontend Vue 3 | Backend Laravel | CSDL & API |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Xác thực & RBAC | views/Login.vue stores/authStore.js | AuthController.php PermissionMiddleware.php | Tables: users, roles, permissions API: /api/v1/auth/login |
| 2. Hồ sơ Nhân viên | views/EmployeeList.vue views/EmployeeDetail.vue stores/employeeStore.js | EmployeeController.php EmployeeService.php EmployeeRepository.php | Table: employees API: /api/v1/employees |
| 3. Phòng ban | views/DepartmentList.vue stores/departmentStore.js | DepartmentController.php DepartmentService.php | Table: departments API: /api/v1/departments |
| 4. Chấm công QR/GPS | views/AttendanceCheckin.vue views/AttendanceCalendar.vue stores/attendanceStore.js | AttendanceController.php AttendanceService.php | Table: attendances API: /api/v1/attendances/checkin |
| 5. Quản lý Nghỉ phép | views/LeaveRequest.vue views/LeaveManagement.vue stores/leaveStore.js | LeaveController.php LeaveService.php | Table: leave_requests API: /api/v1/leaves |
| 6. Bảng Lương & Payslip | views/PayrollList.vue views/PayrollDetail.vue stores/payrollStore.js | PayrollController.php PayrollService.php | Tables: payrolls, payroll_details API: /api/v1/payrolls |
| 7. Dashboard | views/Dashboard.vue components/Charts/ | DashboardController.php DashboardService.php | API: /api/v1/dashboard |
| 8. Thông báo Realtime | components/NotificationCenter.vue stores/notificationStore.js | NotificationController.php NotificationService.php | Table: notifications WebSocket/API: /api/v1/notifications |
| 9. Audit Log | views/AuditLogViewer.vue stores/logStore.js | LogController.php LogService.php | Table: audit_logs API: /api/v1/logs |

# V. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU CHI TIẾT   ↑ Mục lục

## A. Tiêu chí bắt buộc (Must Have)   ↑ Mục lục

| STT | Tiêu chí | Mô tả chi tiết | Phương thức kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | API Standard | 100% API đạt chuẩn RESTful JSON, phản hồi < 300ms | Postman / Swagger |
| 2 | Testing | PHPUnit Test xanh 100%, Code Coverage ≥ 80% | php artisan test --coverage |
| 3 | Frontend | Vue 3 responsive, mượt, không lỗi console | Chrome DevTools |
| 4 | Documentation | Docker Compose, Swagger, CODE_MAP.md đầy đủ | Kiểm tra source |
| 5 | Security | Không có lỗi cơ bản SQL Injection, XSS, CSRF | Security audit cơ bản |
| 6 | RBAC | Phân quyền đúng Admin, HR, Manager, Employee | Test từng role |

## B. Tiêu chí mở rộng (Nice to Have)   ↑ Mục lục

| STT | Tiêu chí | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| 7 | Realtime | Thông báo realtime hoạt động qua WebSocket |
| 8 | Mobile Responsive | Giao diện hoạt động tốt trên mobile |

## C. Điều kiện nghiệm thu   ↑ Mục lục

- Không có lỗi Critical (ảnh hưởng đến hệ thống/toàn bộ người dùng).

- Không có lỗi Major (ảnh hưởng đến tính năng chính của một nhóm người dùng).

- Tối đa 5 lỗi Minor (lỗi hiển thị, không ảnh hưởng chức năng).

- Tất cả Test Case được thông qua (PASS 100%).

# VI. DANH SÁCH KIỂM TRA (CHECKLIST) THEO TUẦN   ↑ Mục lục

## Checklist Tuần 1–3: Setup & Auth   ↑ Mục lục

| ☐ | Docker chạy thành công |
| --- | --- |
| ☐ | Laravel project khởi tạo |
| ☐ | Vue 3 + Vite hoạt động |
| ☐ | Database migrated |
| ☐ | Seeders chạy thành công |
| ☐ | API Login/Logout hoạt động |
| ☐ | RBAC hoạt động |
| ☐ | Audit Log ghi nhận |
| ☐ | Frontend Auth UI hoàn thiện |

## Checklist Tuần 4–6: Phòng ban & Nhân viên   ↑ Mục lục

| ☐ | CRUD Phòng ban thành công |
| --- | --- |
| ☐ | Sơ đồ tổ chức dạng cây |
| ☐ | CRUD Nhân viên thành công |
| ☐ | Upload ảnh/PDF thành công |
| ☐ | EmployeeList có phân trang/tìm kiếm/lọc |
| ☐ | EmployeeDetail Multi-tab hiển thị đầy đủ |
| ☐ | Validation lỗi hiển thị đúng ô nhập |

## Checklist Tuần 7–9: Chấm công & Nghỉ phép   ↑ Mục lục

| ☐ | Check-in/out thành công |
| --- | --- |
| ☐ | GPS/IP ghi nhận chính xác |
| ☐ | Tính giờ công tự động |
| ☐ | Tạo đơn nghỉ phép thành công |
| ☐ | Luồng duyệt nhiều cấp hoạt động |
| ☐ | Tự động trừ quỹ phép |
| ☐ | Gửi email thông báo |
| ☐ | Tích hợp với bảng chấm công |

## Checklist Tuần 10–12: Báo cáo & Tính lương   ↑ Mục lục

| ☐ | Tính lương tự động dựa trên chấm công |
| --- | --- |
| ☐ | Cấu hình công thức lương |
| ☐ | Phiếu lương cá nhân (Payslip) |
| ☐ | Xuất PDF/Excel bảng lương |
| ☐ | API tổng hợp số liệu nhân sự |
| ☐ | API tỷ lệ đi làm/nghỉ phép |
| ☐ | Dashboard hiển thị biểu đồ |
| ☐ | Thông báo nhanh trên Dashboard |

## Checklist Tuần 13–14: Security & Realtime   ↑ Mục lục

| ☐ | Rate Limiting hoạt động |
| --- | --- |
| ☐ | WebSocket Realtime hoạt động |
| ☐ | Notification đa kênh (Email, In-app) |
| ☐ | Tối ưu performance |
| ☐ | Fix bug còn tồn đọng |
| ☐ | Review tổng thể với Mentor |

## Checklist Tuần 15: Testing & Bàn giao   ↑ Mục lục

| ☐ | Code Coverage ≥ 80% |
| --- | --- |
| ☐ | Format code PSR-12/ESLint |
| ☐ | Swagger API doc đầy đủ |
| ☐ | CODE_MAP.md hoàn chỉnh |
| ☐ | Slide báo cáo demo |
| ☐ | Bàn giao source code và tài liệu |

Ghi chú sử dụng: Mỗi ngày nên cập nhật tiến độ, commit Git và bổ sung CODE_MAP.md ngay khi hoàn thành chức năng. Chỉ chuyển sang module tiếp theo khi Definition of Done của module hiện tại đã đạt.